|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektni tim**  **(popunjava tim)** | *Ime i prezime učesnika* | *Uloga u timu/zaduženje* |
| Adnan Hrnjić | Vođa tima |
| Ademir Havić | Član |
| Salem Suljkanović | Član |
|  | |

**IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA (popunjava tim)**

UPUTA: U tabelu upisati svaku aktivnost na projektu, učesnike koji su radili na njoj i vrijeme utrošeno za pojedine aktivnosti. U napomenu upisati nešto što je bilo specifično (po potrebi). Dodati redova koliko je potrebno. Na kraju iskazati ukupno utrošeno vrijeme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum, vrijemeitrajanjeaktivnosti** | **Napomena** |
| 1. | Analiza sistema i funkcionalnosti | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 15.3.2015., 6:00 pm, 30min | Online konferencija |
| 2. | Izrada opisa projekta | A. Havić | 15.3.2015., 8:00 pm, 2h |  |
| 3. | Izrada use-case dijagrama | A. Hrnjić, A. Havić | 21.3.2015., 2:00 pm, 4h |  |
| 4. | Izrada activity dijagrama i scenarija | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 27.3.2015., 3:00 pm, 3h |  |
| 5. | Definisanje klasa za class dijagram | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 3.4.2015., 3:00 pm, 1h |  |
| 6. | Izrada class dijagrama | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 6.4.2015., 12:00 pm, 3.5h |  |
| 7. | MVVM i class diagram za igru | A. Havić, S. Suljkanović | 9.5.2015., 1:00 pm, 2h |  |
| 8. | Dijagram sekvenci | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 16.5.2015., 5:00 pm, 2h 1d11111111111111h1h30min |  |
| 9. | Dijagram paketa | S. Suljkanović | 24.5.2015., 8:00 am, 2h |  |
| 10. | Dijagram komponenti | A. Havić | 24.5.2015., 7:00 pm, 3.5h |  |
| 11. | Dijagram raspoređivanja | A. Hrnjić | 24.5.2015., 11:00 pm, 2h |  |
| 12. | Implementacija/Kodiranje | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 2.6.2015., 10:00am, 8h |  |
| 13. | Implementacija/Kodiranje | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 3.6.2015., 14:00am, 19h |  |
| 14. | Implementacija/Kodiranje | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 4.6.2015., 10:00am, 15h |  |
| 15. | Implementacija/Kodiranje | A. Hrnjić, A. Havić, S. Suljkanović | 5.6.2015., 10:00am, 14h |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
|  | | **UKUPNO:77,5h** | |  |

**IZVJEŠTAJ O OCJENJIVANJU (popunjava asistent)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Student** | Zadaća1 | Zadaća2 | Zadaća3 | Zadaća4 | Prezentacija | Ocjena za implement. | **Ukupno bodova** | Napomena |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Asistent: